ОБЩИНА СИМИТЛИ, ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД             Пк. 2730-гр. Симитли, ул. “Хр. Ботев” № 27, тел. 0748/ 7-21-38, 7-21-57, факс 0748/7-22-31

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

ЗА УЧАСТИЕ В ОБЯВА

ЗА

СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ ЧРЕЗ ПРИЛАГАНЕ НА ПРИНЦИПА НА ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ, СЪГЛАСНО ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ, ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СТОЙНОСТТА НА РАЗХОДИТЕ ЗА:

„Консултантски услуги за управление и отчитане на проект: „Подобряване на средата и качеството на живот в гр. Симитли и с. Крупник чрез реконструкция на улици“.

- ОБЩА ЧАСТ

Възлагането на настоящата поръчка е свързано с изпълнението на Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № ………………... който се осъществява с финансовата подкрепа на Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.

- ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

Настоящата обществена поръчка включва предоставяне на консултантски услуги свързани с управление и цялостно отчитане на проект: „Подобряване на средата и качеството на живот в гр. Симитли и с. Крупник чрез реконструкция на улици“. Поради спецификата на документацията и големия обем информация, необходими за реализиране на проекти, финансирани с европейски средства по Програмата за развитие на селските райони, Община Симитли възлага това на външен изпълнител за предоставянето на консултантски услуги. Изпълнителят на консултантските услуги трябва да осигурява подкрепа и консултации на Общината до отчитането на проекта. Изпълнителят на тази дейност трябва да изпълнява множество дейности, които в своята съвкупност осигуряват реализирането на договора за БФП на община Симитли, МИГ „Струма-Симитли, Кресна и Струмяни“ и ДФ „Земеделие“. Трябва да се подпомага общината за правилното и ефективно управление и разходване на предоставената безвъзмездна финансова помощ, както и правилното отчитане на проекта, което от своя страна, в добавка към целите на проекта, е в съответствие с целите на ПРСР, в частност на подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.

- ЦЕЛИ НА НАСТОЯЩАТА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА И ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ

1. ЦЕЛ: Избор на изпълнител притежаващ необходимата професионална компетентност и квалификация за изпълнение на консултантските услуги за управление на проекта, с оглед гарантиране на законосъобразното му изпълнение и отчитане.

Конкретна цел на проекта:

Подобряване на средата и качеството на живот в гр. Симитли и с. Крупник чрез реконструкция на улици.

Дейности, свързани е изпълнение на проекта след подписването на договор за БФП:

1. Строително - монтажни работи за изпълнение на следните строежи:

- „Реконструкция на улица от О.Т. 154 до О.Т. 160, гр. Симитли, община Симитли“;

- „Реконструкция на улица „Марек“, гр. Симитли, община Симитли“;

- „Реконструкция на улица „Граф Игнатиев“ с. Крупник, община Симитли“;

- „Реконструкция на улица „Еделвайс“, гр. Симитли, община Симитли“

- Упражняване на строителен надзор по време на изпълнение на

строителството на посочените строежи.

- Упражняване на авторски надзор по време на изпълнение на строителството на посочените строежи.

- Управление на проект: „Подобряване на средата и качеството на живот в гр. Симитли и с. Крупник чрез реконструкция на улици“.

- ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ

- Извършени писмени и устни консултации по искане на възложителя относно изпълнението на проекта;

- Оказана цялостна методологична подкрепа в процеса на изпълнение на дейностите по проекта;

- Успешно изпълнен проект на Община Симитли в съответствие със заложения бюджет, проектната документация и в заложеният срок;

- Спазени условията на договор за отпускане на финансова помощ за изпълнение на проекта, предмет на финансиране по ПРСР;

- Ефикасно финансово управление на проекта;

- Изграждане и поддържане на положителен имидж на проекта пред всички заинтересовани страни.

- ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

При изпълнение на поръчката, Изпълнителят следва да спазва действащата приложима нормативна и поднормативна уредба.

- ОБХВАТ НА УСЛУГАТА

- Осъществяване на ефективно взаимодействие и координация между страните, имащи отношение към изпълнението на проекта – Община Симитли, изпълнителите на договорите за изпълнение дейностите по проекта (доставчици, проектант/и/, строител/и/, на консултант/и/, осъществяващ/и/ строителен и авторски надзор и др.), управляващия орган и други заинтересовани страни;

- Консултации и съдействие за прилагане на насоки, указания, правила и процедури във връзка с управлението и изпълнението на проекта;

- Преглед, съвместно със служители, определени от Кмета на Община Симитли, на всяко искане за плащане от страна на изпълнителите на договорите за доставка, строителство, строителен и авторски надзор преди извършване на плащанията, както и осъществяването на посещения на място, във връзка с проверки дали разходите са допустими и реално извършени и изготвяне на становище във връзка със съответствието им с предвиденото по договор;

- Подготовка на становища и доклади във връзка с изпълнението на проекта;

- Консултации във връзка с изпълнението на препоръки, дадени от страна на управляващия орган във връзка с проекта и изготвяне на писмени становища по тях;

- Избраният изпълнител следва по поставени от възложителя въпроси по изпълнението на проекта да дава писмени отговори във възможно най-кратък срок след получаване на съответния въпрос, възникнал в хода на изпълнение на проекта;

- Изготвяне на становище относно възникнали по време на изпълнението на договора за строителство непредвидени разходи;

- Консултиране на Възложителя в хода на изпълнението на дейностите по проекта, ресурсното им обезпечаване, както и за допуснатите пропуски, взетите мерки и необходимостта от съответни мерки от страна на Възложителя;

- Подпомагане процеса на документиране на изпълнението на проекта, вкл. изготвяне на заявки за плащане и окомплектоване на пакета от документи към тях, в т.ч. осъществяване на предварителен преглед на актовете, изготвяни по време на строителството и изискуема документация при подаване на заявка за плащане и предоставяне на препоръки относно оформянето и съдържанието им; проверка и корекция, при необходимост, на приемо-предавателни протоколи за извършени СМР, доставки, строителен и авторски надзор; предварителна проверка на издадени разходооправдателни документи в изпълнение на проекта; проверка на извършени плащания по проекта и коректното им документиране;

- Изготвяне на становища относно съответствието на изпълнените СМР, доставки и услуги с тези по проекта;

- Подготовка на необходимата кореспонденция между Възложителя, МИГ „Струма-Симитли, Кресна и Струмяни“ и Държавен Фонд „Земеделие“ по повод изпълнението и отчитане дейностите по проекта, в т.ч. уведомителни писма, отговори на такива, изготвяне на искания за анекси към сключения с Държавен Фонд „Земеделие“ договор за финансово подпомагане и други свързани с цялостното изпълнение на проекта;

- Идентифициране на потенциални проблеми по време на изпълнението на договора за управление на проекта и предлагане на решения за преодоляването им;

- Изготвяне на справки във връзка с изпълнение на договора, при писмено искане от страна на Възложителя;

- Отчитане на дейностите по проекта от извършване на цялата инвестиция по съответния проект до окончателно отчитане в  МИГ „Струма-Симитли, Кресна и Струмяни“ и ДФЗ.

Изпълнителят следва да извършва консултантската услуга, предмет на обществена поръчка, след пълно запознаване с предвиденото в договора за безвъзмездна финансова помощ, одобрения проект,  както и всички относими и съпътстващи административни и нормативни документи.

- МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Община Симитли. Някои от дейностите могат да се извършват в офиса на изпълнителя или на друго място.

- СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

Срокът за изпълнение на поръчката е обвързан със срока за изпълнение на договор за БФП между Община Симитли и МИГ „Струма-Симитли, Кресна и Струмяни“ и ДФ „Земеделие“.

Важно! На основание чл. 48, ал. 2 от ЗОП, Всяко посочване на стандарт, спецификация, техническа оценка, техническо одобрение или технически еталон се допълва с думите „или еквивалентно/и“!